# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

### w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późniejszymi zmianami), dalej zwanej „ustawą”

na:

roboty budowlane:  Modernizacja zadaszenia strefy wejściowej, schodów zewnętrznych, pochylni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu na działce nr ewid. 709, 712/3

Wykaz dokumentów:

Istotne warunki zamówienia wraz z załącznikami:

- Druk nr 1a - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Druk nr 1b - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Druk nr 2 – formularz ofertowy

- Druk nr 3 -  wykaz robót

- Druk nr 4 – wykaz osób

- Druk nr 5 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy  kapitałowej

- Druk nr 6 – projekt umowy

- Druk nr 7 – projekt budowlany

- Druk nr 8 – projekt wykonawczy

- Druk nr 9 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Druk nr 10 – przedmiar robót

Zatwierdzam:

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury

w Tarnowcu

Bartłomiej Smyka

Tarnowiec, dn. 2014-05-06

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uwaga:

- Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

- Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowiące jej integralną część należy wypełnić ściśle według wskazówek.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Cena SIWZ 30,00 zł brutto.

Pobranie SIWZ ze strony internetowej jest bezpłatne, za opłatą można odebrać SIWZ w formie papierowej osobiście w siedzibie Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie przesłana pocztą wraz z fakturą – płatność przy odbiorze dokumentów w kasie Zamawiającego lub przelewem po uzyskaniu faktury od Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu

Tarnowiec 30, 38-204 Tarnowiec

telefon: 13  44 369 36, 13 44 248 42
fax: 13 44 240 11

E-mail: bsmyka@ugtarnowiec.pl

www.tarnowiec.eu

Regon: 180570189

NIP: 6852297695

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Projekt  finansowany w ramach pomocy – Działania 413  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2012 Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne.

Przedmiotem zamówienia są roboty  związane modernizacją  zadaszenia strefy wejściowej, schodów zewnętrznych, pochylni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu na działce nr ewid. 709, 712/3

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 Kładzenie rynien

45261410-1 Izolowanie dachu

45431000-7 Kładzenie płytek

45431300-5 Tynki zewnętrzne

Z  projektu, STWIORB  dokonuje się wykreślenia 45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej, w przedmiarze wykreśla się  pozycję 1.1.7, 1.1.8, dział 1.2 wraz z pozycjami oraz dział 1.3                              wraz z pozycjami.

- Zakres robót obejmuje:

- Roboty rozbiórkowe,

- Fundamenty, schody i płyta pochylni,

- Konstrukcja zadaszenia,

- Pokrycie zadaszenia,

- Obudowa z płyt g-k, wyprawa elewacyjna, obróbki blacharskie,

- Wykończenie posadzek płytkami,

- Wymiana balustrad zewnętrznych.

- Przedmiotem zamówienia objęte są:

  - roboty dodatkowe obejmujące wykonanie robót budowlanych przewidzianych w projekcie budowlanym, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót;

  - roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB;

  - roboty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej”.-

- Na wykonanie robót, o których mowa w pkt „h”  Strony nie zawierają odrębnych umów na podstawie Pzp.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem umowy zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

- Przedstawiona w ofercie cena za wykonanie zamówienia stanowić będzie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty, jaki poniesie Zamawiający z tytułu wykonania zamówienia, w tym również koszty związane z:

- kompleksowym zrealizowaniem przedmiotu zamówienia,

- ubezpieczeniem placu budowy,

- uporządkowaniem miejsc realizacji robót

- usuwaniem ewentualnych kolizji wynikłych przy realizacji inwestycji,

- organizacją placu budowy,

- zabezpieczeniem robót pod względem BHP,

- zabezpieczeniem zasilania energią elektryczną, wodę i innymi mediami potrzebnymi do realizacji zamówienia oraz opłatami z tym związanymi,

- naprawa ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji zadania,

- wszelkimi pracami koniecznymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem robót.

- Roboty wykonane zostaną zgodnie z dokumentacją przetargową i obowiązującymi przepisami. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może dokonać wizji lokalnej placu budowy w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia (sprawdzenie i dokonanie ewentualnej weryfikacji ilości robót wynikających z opracowanego przedmiaru robót) oraz zawarcia w cenie wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Przeprowadzenie wizji lokalnej placu budowy jest możliwe w dni robocze od godz. 9.00 do 13.00 po uprzednim uzgodnieniu z Panem Bartłomiejem Smyka tel. 885555205

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, zdarzeń nagłych i losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy.

- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej Zamawiającemu.

- Wykonawca odpowiada i zapewnia własnym staraniem właściwą organizację placu budowy i jego właściwe oznakowanie (tablice informacyjne). Wszystkie roboty winny być wykonywane nie zagrażając bezpieczeństwu ludzi i mienia.

- Z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót na czynnym obiekcie wszystkie prace budowlane i montażowe prowadzone będą w sposób nie ograniczający funkcjonowania obiektu, z wykonaniem odpowiednich oddzieleń i zabezpieczeń.

- Zamawiający ustala okres gwarancyjny na wykonane roboty : minimum 36 miesięcy od dnia  odbioru końcowego robót.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych robót znajdują się w § 5 projektu umowy dotyczącym wynagrodzenia.

Termin realizacji całego zamówienia – do  1 miesiąca licząc od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

II. INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW

2.1       SPORZĄDZENIE OFERTY

2.1.1  Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ:

- oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym druk nr 2 do niniejszej SIWZ,

- oferta musi być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie, ręcznie- pismo czytelne lub w formie wydruku komputerowego, w przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę,

- dokumenty oraz załączniki do niniejszej SIWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami oraz muszą odpowiadać ich treści,

- dokumenty złożone w ofercie mogą być przedstawione w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte), w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartej oferty,

- oferta, dokumenty oraz załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz (uprawniona zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym umocowanie musi być dołączone do oferty (podpis zaopatrzony pieczęcią),

- wszelkie zmiany w treści oferty powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę

- każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

    - Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

    - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

    - Każdy wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum.

2.2    SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

###### 2.2.1   Składanie ofert

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu w zaklejonej kopercie do Gminnego Ośrodka  Kultury w Tarnowcu, Tarnowiec 30, 38-204 Tarnowiec

###### Na kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:

- nazwa i adres Zamawiającego: Gminny Ośrodek  Kultury w Tarnowcu, Tarnowiec 30, 38-204 Tarnowiec,

###### nazwa i adres wykonawcy,

###### napis: „Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną: Modernizacja zadaszenia strefy wejściowej, schodów zewnętrznych, pochylni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu na działce nr ewid. 709, 712/3” - nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”

Za ofertę złożoną w terminie uważa się ofertę, która fizycznie będzie złożona w Sekretariacie przed upływem terminu składania ofert.

2.3.2  Wycofanie ofert, zmiany:

Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian,  poprawek itp. przed upływającym terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej dodatkowo z dopiskiem „ ZMIANA”.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie” WYCOFANIE”.

Koperty oznaczone napisem „ WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty  ofert wycofanych nie będą otwierane.

Koperty oznaczone dopiskiem „ ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

2.3.3 Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w:

Sekretariacie Gminnego Ośrodka  Kultury w Tarnowcu, Tarnowiec 30, 38-204 Tarnowiec,

do dnia:

21-05-2014r. do godz. 11-00

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną odesłane bez otwierania.

    - Termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia:

21-05-2014r. o godz. 11-30

w siedzibie Zamawiającego tj. : Gminny Ośrodek  Kultury w Tarnowcu, Tarnowiec 30, 38-204 Tarnowiec – Świetlica.

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwarciu ofert, Zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

III. OPIS WARUNKÓW UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

3.1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki, dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. o  zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali  należycie co najmniej 1 robotę budowlaną o łącznej wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

  - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. o  zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują:

przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

    - W sytuacji wskazania przez wykonawcę kwot w walucie innej niż złoty polski (PLN), przeliczenie na walutę polską zostanie dokonane według średniego kursu wymiany danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

    - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:

a)	zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)	charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d)	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

3.2 wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – druk nr 1a;

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – druk nr 1b;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – Druk nr 3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w powyższym  wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonywanych nienależycie;  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali  należycie co najmniej 1 robotę budowlaną o łącznej wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Druk nr 4.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.3 pkt. 2 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, których mowa w lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, w którym powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że warunki określone powyżej spełniają łącznie. Żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w SIWZ pkt. 3.2.1 ppkt. 2, 3) składa każdy z wykonawców oddzielnie. Oświadczenia o których mowa w ppkt. 1, 4, 5, 6) mogą być złożone wspólnie przez wszystkich wykonawców.

- Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i stwierdzających brak podstaw do wykluczenia  w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty  sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów, zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia.

3.4 POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

- W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo informacji o  działalności gospodarczej do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a)	do oferty należy załączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie);

b)	wykonawcy, których oferta zostanie wybrana przedłożą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowę regulującą ich współpracę;

- Do oferty należy załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – druk nr 5.

- Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym – druk nr 2. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony.

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić określonych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3.3      ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

IV. KRYTERIA JAKIMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY

4.1  KRYTERIA OCENY OFERT:

Kryterium:              Ranga:

1.  cena                         100%

4.2    OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

( przygotować na formularzu ofertowym – druk nr 2)

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

- Załączony do oferty kosztorys ofertowy należy sporządzić w kalkulacji uproszczonej na podstawie projektu oraz opisu przedmiotu zamówienia w tym postanowień umowy.

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wraz z Podatkiem VAT. Cena powinna być ustalona w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i powinna zawierać wszystkie koszty wynikające wprost z dokumentacji, jak również nie ujęte w dokumentacji a niezbędne do wykonania zadania oraz nakłady na: roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, opłaty za zagospodarowanie materiałów odpadowych na wysypisku śmieci, zabezpieczenie robót pod względem BHP, zabezpieczeniem zasilania energią elektryczną i innymi mediami potrzebnymi do realizacji zamówienia, ubezpieczenia itp. Roboty ujęte w przedmiarze robót a pominięte przez Wykonawcę w swej ofercie nie będą stanowić robót dodatkowych.

- Wartości oferty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

- Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty w formularzu oferty – Druk nr 2 oraz kosztorysie ofertowym. Cena ryczałtowa wynikająca z kosztorysu ofertowego winna odpowiadać cenie w formularzu oferty. Kosztorys ofertowy ma charakter tylko pomocniczy, nie będzie sprawdzany rachunkowo. Będzie on służył do ewentualnych rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w przypadku odstąpienia od umowy.

4.3  ZASADY OCENY OFERT

CENA – 100 %

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów – 100

Cmin

WpC  =  100 %  x  Cn     x 100

WpC       -  wartość punktowa  ceny

Cn           -  cena  badanej oferty

Cmin       -  najniższa cena

Zwycięzcą przetargu zostanie wykonawca, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny, będzie wypełniać postanowienia SIWZ oraz będzie zgodna z ustawą prawo zamówień publicznych.

4.4 OMYŁKI (pisarskie, inne) ORAZ OMYŁKI RACHUNKOWE

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- WADIUM

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia zabezpieczeni należytego wykonania umowy.

- TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SIWZ

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt VII.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. VII.1.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem, zgodnie z danymi teleadresowymi określonymi na wstępie niniejszej SIWZ.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku wniosków o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ Zamawiający prosi o przekazywanie wraz z formą pisemną lub faksową również wersji elektronicznej tych wniosków (w postaci edytowalnej), co usprawni udzielanie odpowiedzi.

- Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:

- Grzegorz Nosal –tel. 608024438 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 14.00.

IX. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ.

- Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie internetowej.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców  o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie i skarga do sądu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

XII.  WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE  DO UMOWY – zgodnie z projektem umowy Druk Nr 6.

XIII. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I PODPISANIE UMOWY

            - Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi wybranego wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

            - Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy i podpisania przez niego umowy zgodnie z pkt.3.

            - Umowa będzie podpisana przez zamawiającego i wybranego wykonawcę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze, z wyłączeniem sytuacji gdy zostanie wniesione odwołanie przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania.

            - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

            - Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Pzp.

  - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Druk nr 1a

OŚWIADCZENIE

O  SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

NAZWA WYKONAWCY ……………………………………………………………………..

ADRES WYKONAWCY   ……………………………………………………………………..

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Modernizacja  zadaszenia strefy wejściowej, schodów zewnętrznych, pochylni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu na działce nr ewid. 709, 712/3”, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................  dn. .................                                                          ..............................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do                występowania w imieniu Wykonawcy

Druk nr 1b

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NAZWA WYKONAWCY ……………………………………………………………………..

ADRES WYKONAWCY   ……………………………………………………………………..

W związku z ubieganiem się o zamówienie publiczne na roboty budowlane: „Modernizacja  zadaszenia strefy wejściowej, schodów zewnętrznych, pochylni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu na działce nr ewid. 709, 712/3”, oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późniejszymi zmianami).

........................  dn. .................                                                          ..............................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do                występowania w imieniu Wykonawcy

Druk nr 2

Nazwa Wykonawcy:…………………………..............

Adres:………………………………………......................

Regon: ………………………………………………….………..

NIP: …………………………………….……

Tel. …………………………     Fax. …………………………...

/podać nazwę i adres oferenta, w przypadku konsorcjum nazwa i adres lidera konsorcjum/

działającego w imieniu:

- własnym x :

- konsorcjum/spółki cywilnej x, w skład którego/ej  wchodzą:

- ..........................................................................................................................................;

- ..........................................................................................................................................;

x – niepotrzebne skreślić

FORMULARZ  OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: „Modernizacja  zadaszenia strefy wejściowej, schodów zewnętrznych, pochylni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu na działce nr ewid. 709, 712/3” oferuję:

Koszt wykonania zamówienia obejmujący wszystkie nakłady związane z jego wykonaniem oraz rabaty i upusty wynosi:

brutto: ............................................. zł  z …….. % VAT

słownie brutto:..................................................................................................................................

- Oświadczamy, że cały przedmiot zamówienia wykonamy w okresie do 1 miesiąca licząc od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

- Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela …… miesięcy gwarancji – min.36 miesięcy od dnia końcowego odbioru. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w okresie 3 miesięcy od upływu terminu gwarancji.

- Faktura Wykonawcy wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót będzie płatna przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

- Dysponujemy kierownikiem budowy........................................... (podać imię i nazwisko) */lub składamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów i oświadczam, że w/w osoba która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi, bez udziału podwykonawców / przedmiot zamówienia wykonamy z udziałem podwykonawców, którym powierzymy następujące części zamówienia*:

- ………………………………………………………………………………(zakres rzeczowy)

- ………………………………………………………………………………(zakres rzeczowy)

- Oświadczam, że wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych  oświadczeń w celu  uzyskania korzyści majątkowych.

- Oświadczam, że uzyskano wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy oraz nie wnoszę zastrzeżeń.

*niewłaściwe skreślić

............dn. .................                                                                                    ...........................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

................................                                                                                                   Druk nr 3

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  z podaniem ich rodzaju i wartości – co najmniej 70.000,00 zł brutto , daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

| Nazwa i adres obiektu oraz nazwa i adres wykonawcy przedmiotowych robót budowlanych | Opis wykonanych robót wraz z ich zakresem | Wartość brutto zrealizowanych robót | Odbiorca (Zamawiający) nazwa i adres | Terminy realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rozpoczęcia | Zakończenia |

............................. ,dn. ..............                                                 ........................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Druk nr 4

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

| - Rodzaj specjalności | - Imię i nazwisko osoby, która będzie pełnić poszczególne funkcje - wraz z informacją czy osoba jest pracownikiem Wykonawcy* | - Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności | - Numer uprawnień, data ich wydania, zakres uprawnień, nazwa, nazwa organu, który je wydał |
| --- | --- | --- | --- |
| uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; |  |  |  |

- *Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

- W przypadku prowadzenia przez te osoby samodzielnej działalności należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.

............................. ,dn. ..............                                                 ........................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy

......................................                                                                                                           Druk nr 5

- pieczęć wykonawcy

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/

informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy  kapitałowej*

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane: „ Kompleksowa termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu”, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r.  Nr 907)

- składamy listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz.331 z późn. zm.)

| - Lp. | - Nazwa podmiotu | - Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |

........................  dn. .................                                                          ..............................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do                występowania w imieniu Wykonawcy

- informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

*należy wypełnić pkt.1 lub pkt.2

........................  dn. .................                                                          ..............................................

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do                występowania w imieniu Wykonawcy

Druk nr 6

PROJEKT UMOWY

UMOWA

- na zamówienie publiczne na roboty budowlane

- dokonane w trybie przetargu nieograniczonego

zawarta w dniu…………... w Tarnowcu pomiędzy:

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tarnowcu, Tarnowiec 30, 38-204 Tarnowiec

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

………………………………………………

a

…………………………………………………. wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla ………………,  pod numerem …………… NIP………………, kapitał zakładowy w wysokości ………………..zł, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez :

1. …………………………………….

2. ……………………………………..

o następującej treści:

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest robota budowlana: „Modernizacja  zadaszenia strefy wejściowej, schodów zewnętrznych, pochylni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnowcu na działce nr ewid. 709, 712/3”.

  - Szczegółowy zakres prac jest zgodny z SIWZ, ofertą, projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, będącymi załącznikami do niniejszej umowy z wyjątkiem SIWZ, które stanową jej integralną część.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i przyjmuje ją do realizacji bez zastrzeżeń.

  - Wykonawca oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową i nie będzie wnosił żadnych zmian ani roszczeń z tego tytułu.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, bez zmiany wynagrodzenia umownego.

  - Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych robót znajdują się w § 5 umowy dotyczącym wynagrodzenia.

§ 2

Terminy

- Termin zakończenia robót ustala się na 1miesiąc licząc od daty protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania gwarancji, to jest w terminie … miesięcy od dnia Odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące realizacji przedmiotu Umowy.

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez Kierownika budowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości dla realizacji przedmiotu Umowy oraz Dziennik budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

- Za termin zakończenia robót strony uznają datę bezusterkowego odbioru końcowego robót potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru końcowego.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zapewniając specjalistyczny sprzęt, właściwy do wykonania niniejszej umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpożarowymi, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i należytą starannością.

- Roboty wykonane zostaną zgodnie z przedmiarem, opisem przedmiotu umowy i obowiązującymi przepisami. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane oraz wymaganiom  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie. Kserokopie tych dokumentów powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej przedstawionej Zamawiającemu.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy …………………posiadający uprawnienia NR – …………….

- Na koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się  ………………….

- Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót (nie później niż w terminie 3 dni) uporządkuje miejsca prowadzenia robót. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych.

- Z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót na czynnym obiekcie wszystkie prace budowlane i montażowe prowadzone będą w sposób nie ograniczający funkcjonowania obiektu z wykonaniem odpowiednich oddzieleń i zabezpieczeń.

§ 4

  - Z upoważnienia Zamawiającego Inspektorem  nadzoru inwestorskiego jest ……………….……

  - Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy sprawowanie nadzoru nad kompleksową realizacją inwestycji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz zasadami działania inspektora nadzoru i umową.

§ 5

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wynosi:

netto ……………… zł  słownie:  …………………………………………………….. 00/100.

brutto (z 23 % podatkiem VAT) …………. zł słownie: ……………………………...00/100.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 będzie niezmienne do końca realizacji umowy z zastrzeżeniem ust. 3.

- W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będzie służył kosztorys ofertowy – stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zostanie obciążony za wykorzystaną energię elektryczną, wodę i ścieki ryczałtem zgodnie z dokonanymi ustaleniami przed podpisaniem umowy.

§ 6

- Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i zaakceptowanego przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego certyfikaty, atesty, świadectwa na materiały wbudowane w trakcie wykonywania przedmiotu umowy oraz  dokumentację podwykonawczą.

- Zamawiający odmówi dokonania odbioru jeżeli Wykonawca, nie później niż w przeddzień odbioru, nie dostarczy wymaganych dokumentów na wbudowane materiały.

- Faktura Wykonawcy wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót będzie płatna przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku opóźnienia w zapłacie mogą być naliczone odsetki ustawowe. Strony za obopólną zgodą mogą odstąpić od naliczania odsetek ustawowych.

- Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego reguluje wynagrodzenia Podwykonawców zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

- Przed dokonaniem płatności wynagrodzenia Zamawiający wymaga aby Wykonawca udokumentował rozliczenie finansowe całościowe z Podwykonawcą (dokument przelewu lub oświadczenie podwykonawcy).

- W przypadku nie udokumentowania rozliczenia się finansowego Wykonawcy z Podwykonawcą, z należności Wykonawcy, Zamawiający potrąci środki finansowe na rzecz ewentualnych roszczeń Podwykonawcy do wysokości świadczenia umownego (KC art.6471§5).

§ 7

Podwykonawcy

  - Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy: …… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy:………………………………………………………………….………………………

  - Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

  - Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy,

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo (zobowiązanie Podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o fakturach składanych do Wykonawcy, w terminie 2 dni od daty ich wystawienia oraz zobowiązanie Podwykonawców do dostarczenia Wykonawcy w terminie 2 dni od otrzymania płatności Oświadczenia Podwykonawcy podpisanego przez osobę upoważnioną stwierdzającego, że wymagalne roszczenia Podwykonawcy zostały zaspokojone przez Wykonawcę.)

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

  - Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 4 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

  - Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 4 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w pkt. 7.

  - Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:

- niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych 
w pkt. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w pkt. 4 lit.f.

- niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w pkt. 7,

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy.

  - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

  - Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

  - Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 4 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt. 9.

  - Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  4 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.

  - Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

  - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

  - Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w pkt. 7 – 13.

  - Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w pkt. 17, stosuje się zasady określone w pkt 7 – 13.

  - W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

  - Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

  - W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 8

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela …… miesięcy gwarancji od dnia końcowego odbioru, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w okresie 3 miesięcy od upływu terminu gwarancji.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o których mowa w ust.1.

- Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad  przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.

- Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 9

  - Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

  - Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru a zakończy najpóźniej w siódmym dniu od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru na 7 dni przed terminem wykonania zadania określonym w § 2 ust. 1. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

- Za termin zakończenia robót uważa się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust. 3 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 10

    - Strony ustalają kary umowne, które Zamawiający może naliczać Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach:

- za opóźnienia w zakończeniu robót i w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 1000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500  złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500  złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500 złotych.

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach  ogólnych.

3. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień,

- Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późniejszymi zmianami),w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

- protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 12

      - Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia robót,

    - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,

    - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

    - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem:

  - zmiany podatku VAT następującej z mocy prawa,

  - zmiana kluczowego personelu Wykonawcy na personel o kwalifikacjach, doświadczeniu                         i wykształceniu nie niższym niż wskazane w ofercie Wykonawcy,

  - ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamiana robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem zamówienia.

    - Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zmianach zawartych w ust. 1 i 2 wyszczególniając postanowienia umowy objętych zmianą.

    - Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:

- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 13

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.

§ 14

Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, zdarzeń nagłych i losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę.

§ 15

Procedury bezpieczeństwa

- Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na Terenie budowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami  Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie później niż 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia robót.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Wszelkie mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:                                                                                              ZAMAWIAJĄCY: